## Slide 1
一般競争入札（総合評価落札方式）
応募・選定から検査・支払までの説明
調達・派遣業務部 契約第一課
コンサルタント等契約

## Slide 2: 全体フロー（一般競争入札（総合評価落札方式））
プレ公示
公告
技術提案書等の提出
契約締結
（前金払・部分払）
金額確定・通知
検査・結果通知
応募・選定
契約実施中
検査・支払
業務計画書提出・月報提出
請求書提出・支払
コンサルタント等契約
（概算払）
技術評価・入札会の実施・選定
質問・回答
打合簿
業務完了届提出
経費確定報告書・精算報告書提出
P3
P3
P4
契約条件等の確認
P4
P5
P5
P6
P6
P7
P7
P8
P8
P9
P8
P9
P9
※（ ）は各案件により有無があります。

## Slide 3: (1)プレ公示 公告に先立ち、公告予定の案件情報（プレ公示（公告含む））を「コンサルタント等契約調達予定案件情報」にて原則毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は、その翌日）に掲載しています。プレ公示の掲載期間は、業務実施契約は原則として4週間です。プレ公示に対する質問を受け付けます。 （2）公告 原則毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は、その翌日）に「契約案件公示（業務実施契約） 」（以下「公示情報」）に掲載します。なお、再公告案件については、その都度、再公告情報を公表します。
一般競争入札（総合評価落札方式）（詳細説明）
コンサルタント等契約
技術提案書作成 | コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
見積書作成 | コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン
JICA外貨換算レート | 業務実施契約、業務委託契約における外貨換算レート表
応募・選定
プレ公示への質問回答 | プレ公示段階での質問回答

## Slide 4: （3）質問・回答 指定された期限内に公告内容について質問が出来ます。回答はJICAホームページの公示情報に回答期限日までに、掲載されます。
コンサルタント等契約
一般競争入札（総合評価落札方式）（詳細説明）
応募・選定
公示への質問回答​ | 案件公示検索 結果一覧 ¦ 公告・公示情報／結果​
（4）入札書、技術提案書の提出 公告に沿って、所定の期限までに入札書（入札価格）及び技術提案書を作成の上、提出します。見積額は電子入札システムで提出します。
説明書の受領・プロポーザル等提出方法等 | 業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法
電子データ提出・押印の取り扱い | 見積書及び請求書の電子データ提出及び押印の取扱いについて
電子入札システムポータルサイト | 電子入札システム ポータルサイト

## Slide 5
コンサルタント等契約
電子データ提出・押印の取り扱い | 見積書及び請求書の電子データ提出及び押印の取扱いについて
前金払と部分払 | 複数の前金払と部分払が混在する場合の取扱い
（6）契約条件等の確認 落札した社と、契約内容・条件（業務内容（特記仕様書）、支払いスケジュール（前金払・部分払・概算払））について協議・確認を行います。
一般競争入札（総合評価落札方式）（詳細説明）
（5）技術評価、入札会の実施・選定 JICAは技術提案書の審査をもって技術評価を行います。技術提案書の審査に合格した応募者のみ入札会（電子入札システム）にて入札書（入札価格）を開札し、技術点と価格点を加えた総合評価点により落札者を決定します。入札結果についてはホームページ上に掲載するとともに、電子メールにて通知します。
5
応募・選定
入札結果​ | 案件公示検索 結果一覧 ¦ 公告・公示情報／結果​（「評価結果」欄参照）
電子入札システムポータルサイト​ | 電子入札システム ポータルサイト​

## Slide 6: （7）契約締結 双方で合意が得られた段階で、契約書案を作成し業務実施契約を締結します。契約書は、受注者が製本します。詳細については製本担当からご連絡します。​ ​業務実施契約書（契約書本体、約款、共通仕様書、特記仕様書、契約金額内訳書 ）​
コンサルタント等契約
契約書作成 ※ 2023年7月から電子契約を本格導入しています。 | 契約書の作成および捺印について
契約締結に必要な書類 | 業務実施契約様式
契約締結
一般競争入札（総合評価落札方式）（詳細説明）
契約実施中
契約管理ガイドライン​ （月報様式を含む） | 業務実施契約における契約管理ガイドライン
6
（8）打合簿
・契約交渉において協議、確認した点について、契約締結から10営業日以内に業務計画書等を添付して0号打合簿に記録して取り交わします。​
・監督職員と業務主任者間の打合せ事項（指示、承諾、協議及び確認）を記録として残します。

## Slide 7
コンサルタント等契約
契約実施中
一般競争入札（総合評価落札方式）（詳細説明）
（10）（前金払・部分払）​
業務の履行期間内に、契約書の定めに基づき、JICAに対して、契約金額の前金払及び部分払を請求することが可能です。
契約管理ガイドライン（事例集含む） | 業務実施契約における契約管理ガイドライン
支払請求 | コンサルタント等契約における支払いの請求について
提出先​ | 調達・派遣業務部 業務支援チーム（outm1_shiharai@jica.go.jp）​
前金払と部分払​ | 複数の前金払と部分払が混在する場合の取扱い
（9）業務従事月報提出​
月毎にコンサルタント業務従事月報を作成し、監督職員に提出します。

## Slide 8
コンサルタント等契約
業務完了届提出
一般競争入札（総合評価落札方式）（詳細説明）
（11）業務完了届提出
完了届とともに報告書等を契約書に定める期日までに提出します。
（12）検査・結果通知 JICAは業務完了届提出の翌日から起算して10営業日以内に確認検査を行い、結果を受注者に通知します。
（13）（概算払） 検査合格後に、JICAが支払うべき額（以下「確定金額」）の確定に先立って、契約金額の9割を上限に（前金払、部分払分を差し引いた額を）概算払として請求できます。
支払請求 | コンサルタント等契約における支払いの請求について
提出先 | 調達・派遣業務部業務支援チーム（outm1_shiharai@jica.go.jp）
業務完了届 | コンサルタント等契約における支払いの請求について
検査・支払い

## Slide 9
（16）請求・支払
確定金額決定通知を受けた後、確定金額の支払が請求できます。
コンサルタント等契約
検査・支払
一般競争入札（総合評価落札方式）（詳細説明）
(14）経費確定報告書提出
経費確定（精算）報告書を証拠書類一式とともに、契約書に定める期日までに提出してください。一定の条件を満たす場合には、経費確定報告書の提出は不要です。
支払い請求 | コンサルタント等契約における支払いの請求について
提出先 | 調達・派遣業務部 業務支援チーム（outm1_shiharai@jica.go.jp）
9
(15)金額確定・通知
​JICAは経費確定報告書及び証拠書類一式を検査し、確定金額を確定して受注者に通知します。
精算について （提出方法・提出先を含む） | コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン
経費確定報告書様式 | 様式 コンサルタント等契約（業務実施契約） ｜ JICAについて - JICA
提出にかかる問合せ先 | 調達・派遣業務部 業務支援チーム（e_seisan@jica.go.jp）